IMPEDIMENT LIST – TEAM ORION

1. Product Owner is de afgelopen 2 sprints onvoldoende beschikbaar voor refinement

- Type: Stakeholder / besluitvorming

- Impact: Stories blijven te vaag en schuiven door naar sprint planning

- Ernst: Hoog

- Sinds: 9 dagen

- Verwachte impact op sprint: 15–20% capaciteitsverlies

2. Testomgeving is instabiel en valt meerdere keren per week weg

- Type: Tooling / omgeving

- Impact: QA en integratietesten lopen vertraging op

- Ernst: Hoog

- Sinds: 3 weken

- Verwachte impact op sprint: Stories blijven “in progress” hangen

3. Afhankelijkheid van extern IAM-team zorgt voor wachttijd op autorisaties

- Type: Dependency / organisatie

- Impact: Twee backlogitems kunnen niet worden afgerond

- Ernst: Hoog

- Sinds: 6 werkdagen

- Verwachte impact op sprint: Blokkade op oplevering van user management stories

4. Developers krijgen tegenstrijdige prioriteiten van Product Owner en business stakeholder

- Type: Prioritering / governance

- Impact: Context switching, frustratie, lagere focus

- Ernst: Middel-hoog

- Sinds: 2 sprints

- Verwachte impact op sprint: Verminderde voorspelbaarheid

5. Definition of Done is onduidelijk voor technische documentatie

- Type: Proces / kwaliteitsstandaard

- Impact: Discussie tijdens review of werk echt “done” is

- Ernst: Middel

- Sinds: 1 maand

- Verwachte impact op sprint: Rework en scope-discussies

6. Team mist een vaste aanpak voor productie-incidenten tijdens de sprint

- Type: Proces / operatie

- Impact: Sprintwerk wordt ad hoc onderbroken

- Ernst: Middel

- Sinds: 5 weken

- Verwachte impact op sprint: Velocity-fluctuatie

7. Eén senior developer trekt vrijwel alle complexe taken naar zich toe

- Type: Teamdynamiek / kennisverdeling

- Impact: Bottleneck en kennisconcentratie

- Ernst: Middel

- Sinds: 4 sprints

- Verwachte impact op sprint: Lage schaalbaarheid en afhankelijkheid

8. Retrospective-acties worden onvoldoende opgevolgd

- Type: Continu verbeteren / discipline

- Impact: Team ervaart retros als “praten zonder effect”

- Ernst: Middel

- Sinds: 3 retrospectives

- Verwachte impact op sprint: Afname betrokkenheid en eigenaarschap

9. UX-input komt te laat in het ontwikkelproces

- Type: Cross-functionele samenwerking

- Impact: Herwerk op user flows en schermteksten

- Ernst: Middel

- Sinds: 2 sprints

- Verwachte impact op sprint: Onnodige rework

10. Scrum board wordt niet consequent bijgewerkt

- Type: Transparantie / werkafspraken

- Impact: Stand-up geeft geen betrouwbaar beeld

- Ernst: Middel-laag

- Sinds: Doorlopend

- Verwachte impact op sprint: Slechtere coördinatie en verborgen blokkades